💰

FINANZAS PERSONALES APP

Documento Maestro del Proyecto

Stack: Antigravity + Supabase

Versión 1.0  ·  Marzo 2025

Confidencial — Uso Personal

# 1. Visión General del Proyecto

Esta aplicación web es un gestor de finanzas personales integral orientado al contexto argentino, con soporte nativo para ARS, USD y criptomonedas. El objetivo es centralizar en un solo lugar todos los movimientos económicos del usuario: ingresos, egresos, transferencias, gastos recurrentes, metas de ahorro e inversiones en Crypto y CEDEARs.

## 1.1 Nombre Sugerido

Se proponen los siguientes nombres para el proyecto (a definir por el equipo):

- Caudal — concepto de flujo de dinero, original en español

- Flujo — simple, directo, en español

- FinTrack AR — descriptivo, orientado al mercado argentino

- Moneda — simple e icónico

## 1.2 Propuesta de Valor

La app se diferencia de otras herramientas de gestión financiera por tres razones clave:

- Contexto argentino nativo: maneja ARS, USD oficial/blue/MEP y Crypto en la misma interfaz.

- Automatización inteligente: los gastos recurrentes (servicios, suscripciones) se registran solos sin intervención del usuario.

- Inversiones integradas: el portfolio de Crypto y CEDEARs convive con las finanzas del día a día, con precios en tiempo real.

## 1.3 Público Objetivo

- Uso personal inicial del creador, con potencial de monetización vía suscripción.

- Perfil de usuario: adulto argentino con ingresos mixtos (ARS + USD), que invierte en crypto y/o bolsa local.

- Plataforma: exclusivamente web (browser), responsive.

# 2. Módulos y Funcionalidades

La aplicación se organiza en 6 módulos principales, cada uno con su propia sección en la interfaz.

## Módulo 1 — Dashboard

Pantalla principal que ofrece una vista rápida y visual del estado financiero del usuario.

- Resumen de saldo total en ARS y USD equivalente.

- Gráfico de torta o barras con gastos por categoría del mes actual.

- Comparativa mes a mes: barras o líneas con ingresos vs egresos de los últimos 6 meses.

- Proyección de saldo futuro: estimación del saldo al final del mes basada en gastos recurrentes y tendencia.

- Widget de próximos gastos automáticos (próximos 7 días).

- Acceso rápido a registrar un ingreso o egreso.

## Módulo 2 — Transacciones

Centro de registro y consulta de todos los movimientos financieros.

### 2.1 Registro Manual

- Tipo: Ingreso / Egreso / Transferencia entre cuentas propias.

- Monto en ARS o USD (con conversión automática al tipo de cambio del momento).

- Categoría: selección desde lista personalizable (Alimentación, Servicios, Ocio, etc.).

- Descripción libre y fecha.

- Etiquetas opcionales para filtrado posterior.

### 2.2 Gastos Recurrentes Automáticos

- Alta de gasto recurrente: nombre, monto estimado, moneda, frecuencia (mensual/semanal/anual) y día de ejecución.

- Se registra automáticamente en la fecha programada, sin confirmación del usuario.

- Posibilidad de editar el monto real una vez registrado (ej: la factura de luz que varía).

- Ejemplos: Sodería, Luz, Gas, Netflix, Spotify, expensas.

### 2.3 Historial y Filtros

- Filtro por rango de fechas, categoría, moneda, tipo de transacción y etiqueta.

- Exportar historial filtrado a CSV.

## Módulo 3 — Cuentas y Carteras

El usuario puede definir múltiples cuentas para organizar su dinero.

- Cuenta bancaria (ARS / USD).

- Efectivo (ARS / USD).

- Billetera virtual (Mercado Pago, etc.).

- Transferencias entre cuentas propias registradas como movimiento interno (sin impacto en ingresos/egresos netos).

- Saldo actualizado en tiempo real.

## Módulo 4 — Metas de Ahorro

Sistema de objetivos financieros con seguimiento visual y calendario.

- Alta de meta: nombre, monto objetivo, moneda, fecha límite y cuenta origen del ahorro.

- Barra de progreso visual: porcentaje alcanzado y monto restante.

- Calendario de proyección: calcula cuánto hay que ahorrar por mes para llegar a la fecha.

- Contribuciones manuales o automáticas (porcentaje del ingreso).

- Historial de aportes a cada meta.

- Ejemplos: viaje, auto nuevo, fondo de emergencia, PC gamer.

## Módulo 5 — Inversiones (Crypto / CEDEARs)

Portfolio personal de inversiones con cotizaciones en tiempo real.

### 5.1 Registro de Posición

- Alta de inversión: activo (BTC, ETH, GGAL, MELI, etc.), cantidad, precio de compra, fecha de compra, moneda.

- Soporte para múltiples compras del mismo activo (precio promedio ponderado automático).

### 5.2 Cotizaciones en Tiempo Real

- Crypto: integración con CoinGecko API (gratuita) — precio actual en USD y ARS, variación 24hs.

- CEDEARs: integración con API de Invertir Online (IOL) o fuente alternativa (Rava/ByMA) — precio actual en ARS, variación diaria.

- Dólar: integración con dolarapi.com para tipos de cambio (oficial, blue, MEP, CCL).

### 5.3 Análisis de Cartera

- Valor actual de cada posición vs. precio de compra.

- Ganancia/pérdida por activo en ARS y USD, en porcentaje y valor absoluto.

- Gráfico de distribución del portfolio (torta).

- Historial de precio con gráfico de línea (30/90/365 días).

### 5.4 Alertas de Precio

- El usuario define un precio objetivo (arriba o abajo) para cualquier activo.

- Notificación en la app (banner) cuando se alcanza el umbral.

- Opción futura: notificación por email.

## Módulo 6 — Configuración y Perfil

- Gestión de categorías personalizadas.

- Configuración de moneda principal (ARS o USD).

- Preferencia de tipo de cambio a usar (oficial, blue, MEP, CCL).

- Gestión de gastos recurrentes activos/pausados.

- Exportación de datos (CSV / JSON).

- Gestión de cuenta y suscripción (cuando aplique).

# 3. APIs y Servicios Externos

La app depende de fuentes de datos externas para cotizaciones en tiempo real. A continuación se detalla la estrategia de integración recomendada.

| Servicio | API / Fuente | Dato que provee | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Crypto | CoinGecko API v3 | Precio USD, variación 24hs, historial | Gratuito (límites generosos) |
| CEDEARs / Acciones AR | IOL API (Invertir Online) | Precio ARS, variación diaria | Requiere cuenta IOL |
| Dólar / Tipos de cambio | dolarapi.com | Oficial, blue, MEP, CCL | Gratuito |
| Autenticación | Supabase Auth | Login, sesión, roles | Incluido en Supabase |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Todas las entidades del modelo | Free tier disponible |

Nota: Como alternativa a IOL para CEDEARs, se puede usar la API pública de Rava Bursátil o rastrear precios de ByMA. Evaluar disponibilidad y límites durante desarrollo.

# 4. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Frontend / Framework | Antigravity | UI, routing, estado, formularios |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL) | Persistencia de todos los datos |
| Autenticación | Supabase Auth | Login, registro, sesión JWT |
| Tareas Programadas | Supabase Edge Functions + pg_cron | Gastos recurrentes automáticos |
| Cotizaciones Crypto | CoinGecko REST API | Precios y variaciones en tiempo real |
| Tipo de Cambio ARS | dolarapi.com | Blue, MEP, oficial, CCL |
| Gráficos | Chart.js / Recharts | Dashboard, portfolio, proyecciones |
| Despliegue | Vercel (recomendado) | Hosting del frontend web |

# 5. Modelo de Datos (Supabase)

Principales tablas en PostgreSQL. Las relaciones se gestionan con claves foráneas y Row Level Security (RLS) de Supabase para aislar datos por usuario.

| Tabla | Campos principales | Descripción |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, nombre, moneda_principal, tipo_cambio_pref | Perfil del usuario autenticado |
| accounts | id, user_id, nombre, tipo, moneda, saldo_inicial | Cuentas del usuario (banco, efectivo, etc.) |
| transactions | id, user_id, account_id, tipo, monto, moneda, categoria_id, descripcion, fecha, es_automatica | Todos los movimientos financieros |
| categories | id, user_id, nombre, icono, color, tipo (ingreso/egreso) | Categorías personalizables por usuario |
| recurring_expenses | id, user_id, nombre, monto_estimado, moneda, frecuencia, dia_ejecucion, activo | Gastos recurrentes automatizados |
| savings_goals | id, user_id, nombre, monto_objetivo, monto_actual, moneda, fecha_limite, account_id | Metas de ahorro con seguimiento |
| investments | id, user_id, activo_simbolo, tipo (crypto/cedear), cantidad, precio_compra, moneda, fecha_compra | Posiciones de inversión del usuario |
| price_alerts | id, user_id, activo_simbolo, precio_objetivo, direccion (arriba/abajo), activa | Alertas de precio de inversiones |

# 6. Skills Recomendadas para Antigravity

Para que el agente de Antigravity trabaje de forma óptima en este proyecto, se recomienda configurar las siguientes skills. Están ordenadas por prioridad de uso.

## 6.1 Skills de Código y Arquitectura

| Skill | Por qué es necesaria |
| --- | --- |
| Supabase Integration | Esencial para todas las operaciones de base de datos, auth, RLS, Edge Functions y realtime. Configurar con URL y anon key del proyecto. |
| REST API Fetching | Para consumir CoinGecko, dolarapi.com e IOL. Manejo de rate limits, caché de respuestas y manejo de errores HTTP. |
| Data Visualization (Charts) | Para todos los gráficos del dashboard e inversiones. Especificar librería preferida: Chart.js o Recharts. |
| Form Handling & Validation | Para formularios de registro de transacciones, metas e inversiones. Validaciones del lado cliente antes de enviar a Supabase. |
| Date & Time Handling | Clave para gastos recurrentes, proyecciones y metas con calendario. Usar date-fns o similar con zona horaria Argentina (America/Argentina/Buenos_Aires). |
| Currency Formatting | Para mostrar montos en ARS ($), USD (U$S) y Crypto con los separadores correctos para Argentina (punto para miles, coma para decimales). |

## 6.2 Skills de Diseño y UX

| Skill | Por qué es necesaria |
| --- | --- |
| Responsive Web Design | La app debe verse bien en desktop y tablet. Grillas y layouts flexibles para el dashboard con múltiples widgets. |
| Dark / Light Mode | Muy valorado en apps financieras. CSS variables para tematización, con preferencia del sistema operativo como default. |
| Loading States & Skeletons | Las cotizaciones de crypto y las consultas a Supabase tienen latencia. Placeholders de carga para buena experiencia de usuario. |

# 7. Etapas de Desarrollo

El proyecto se divide en 6 etapas progresivas. Cada etapa puede ser ejecutada de forma independiente por Antigravity y entrega valor funcional por sí misma.

## Etapa 1 — Fundaciones: Auth, DB y Shell

Objetivo: tener la app corriendo con login funcionando y el esquema de base de datos listo.

- Configuración del proyecto en Antigravity con conexión a Supabase.

- Diseño e implementación del modelo de datos completo (todas las tablas con RLS).

- Sistema de autenticación: registro, login, logout con Supabase Auth.

- Layout base de la aplicación: navbar, sidebar de navegación, área de contenido.

- Página de perfil básica (nombre, moneda principal, preferencia de tipo de cambio).

- Seed de categorías por defecto (Alimentación, Transporte, Vivienda, Salud, Ocio, etc.).

Entregable: App deployada con login + estructura visual completa (sin datos reales aún).

## Etapa 2 — Módulo Transacciones y Cuentas

Objetivo: el usuario puede registrar y consultar todos sus movimientos financieros.

- CRUD de Cuentas (crear, editar, eliminar, ver saldo).

- Formulario de registro de transacción manual: tipo, monto, moneda, categoría, fecha, descripción.

- Historial de transacciones con filtros (fecha, tipo, categoría, cuenta).

- Transferencias entre cuentas propias.

- Integración de dolarapi.com para mostrar tipo de cambio al registrar en USD.

- Exportación del historial a CSV.

Entregable: El núcleo financiero de la app está operativo.

## Etapa 3 — Gastos Recurrentes Automáticos

Objetivo: los gastos programados se registran solos en la fecha correcta.

- CRUD de gastos recurrentes (nombre, monto estimado, moneda, frecuencia, día de ejecución).

- Supabase Edge Function + pg_cron que corre diariamente y registra los gastos del día automáticamente.

- Vista de gestión de recurrentes: activos, pausados, próximos a ejecutarse.

- Widget en el dashboard: 'Próximos gastos automáticos (7 días)'.

- Posibilidad de editar el monto de un gasto recurrente ya registrado (para facturas variables).

Entregable: La automatización está activa. El usuario no necesita hacer nada para servicios fijos.

## Etapa 4 — Dashboard e Informes Visuales

Objetivo: el usuario puede ver su situación financiera de un vistazo con gráficos.

- Gráfico de gastos por categoría (torta o barras) — mes actual.

- Comparativa mes a mes: ingresos vs egresos últimos 6 meses (barras agrupadas).

- Proyección de saldo fin de mes: basada en recurrentes pendientes y tendencia histórica.

- Resumen numérico: saldo total, ingresos del mes, egresos del mes, balance neto.

- Vista de 'este mes vs mes anterior' en porcentaje de variación por categoría.

Entregable: Dashboard visual completo y funcional con datos reales del usuario.

## Etapa 5 — Metas de Ahorro

Objetivo: el usuario puede definir objetivos financieros y hacer seguimiento visual.

- CRUD de metas: nombre, monto objetivo, moneda, fecha límite, cuenta asociada, icono.

- Contribuciones manuales a cada meta.

- Barra de progreso visual con monto alcanzado, restante y porcentaje.

- Calendario de proyección: cuánto falta por mes para llegar a la fecha.

- Alerta automática cuando se alcanza una meta (banner de felicitación).

Entregable: Sistema de metas completo con visualización de progreso.

## Etapa 6 — Módulo de Inversiones (Crypto / CEDEARs)

Objetivo: portfolio de inversiones integrado con cotizaciones en tiempo real.

- CRUD de posiciones de inversión: activo, cantidad, precio de compra, fecha.

- Integración CoinGecko API: precio actual, variación 24hs, historial 30/90/365 días.

- Integración IOL o alternativa: precios CEDEARs en ARS.

- Cálculo automático de ganancia/pérdida por posición y total del portfolio.

- Gráfico de distribución del portfolio (torta por activo y por tipo).

- Gráfico de historial de precio con línea de tiempo interactiva.

- Sistema de alertas de precio: definir umbral, verificación periódica, notificación en app.

Entregable: Portfolio de inversiones completo con datos en tiempo real y alertas.

# 8. Modelo de Monetización (Futuro)

Una vez que la app esté estable y probada en uso personal, se puede escalar con el siguiente modelo freemium:

| Plan | Incluye | Limitaciones |
| --- | --- | --- |
| Free | Hasta 2 cuentas, historial 3 meses, 3 gastos recurrentes, sin módulo inversiones | Sin exportación, sin alertas de precio |
| Pro (suscripción) | Cuentas ilimitadas, historial completo, gastos recurrentes ilimitados, módulo inversiones completo, alertas, exportación | — |

Plataforma sugerida para suscripciones: Stripe (integración sencilla con Supabase vía webhook).

# 9. Próximos Pasos Inmediatos

- Elegir el nombre definitivo de la aplicación.

- Crear el proyecto en Supabase y configurar las variables de entorno en Antigravity.

- Comenzar con Etapa 1: Auth + DB + Shell visual.

- Definir paleta de colores y diseño visual antes de codear la UI (tema oscuro recomendado para finanzas).

- Crear cuenta en CoinGecko API (gratuita) para tener las API keys listas.

- Evaluar disponibilidad de la API de IOL o definir alternativa para CEDEARs.

Este documento debe actualizarse con cada nueva funcionalidad, cambio de decisión técnica o nueva etapa completada.